CoronaAlert

Liste des Risques

Version 2.0

****

Historique des révisions

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Auteur** |
| 17/05/2020 | 1.0 | Ce document contient les risques liés à la réalisation de notre projet | Ettahi Yahya |
| 06/06/2020 | 2.0 | Ce document contient les risques liés à la réalisation de notre projet | Ettahi Yahya |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Liste des risques

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Importance de Risque**  **(/10)** | **Risque** | **Gravité** | **Probabilité** | **Plan d’interventions (Actions correctives /Actions Préventives)** |
| 7 | Ne pas satisfaire les besoins du client | Grave | 4 | -Faire des prototypes  -Etre toujours en contact avec le client |
| 5 | Ne pas respecter les délais | Moyen | 4 | -Bon planification du projet : Bien répartir les tâches et les ressources humaines |
| 4 | Absence  (Maladie,…) | Moyen | 3 | -Faire une autre répartition des ressources afin de terminer les taches dans les délais prévus. |
| 7 | Technologie n’est pas maîtrisable par les membres de l’équipe | Faible | 2 | -Planifier la familiarisation avec la nouvelle technologie (outil , langage… )comme une tâche. |
| 4 | Manque de cohérence de donnée | Moyen | 4 | -Synchronisation entre bases de données local et global  -Méthode de gestion d’accès concourant |
| 7 | Retard de livraison des livrables | Grave | 4 | -Multiplier les efforts pour combler les lacunes |

La matrice de criticité :

